Gapahukar

| Skisse | Volda Rotaryklubb har tidligare bygd opp eit bygg i grindstil på eit av Volda sine populære utsiktspunkt. «Grinda» vert dagleg brukt av turgåarar og barnehagar. Volda Rotaryklubb er no i startfasen for bygging av to gapahukar på to andre turmål. Reisverket vil vere i grindstil. Bygging av den første gapahuken vil starte rett over påska 2014. |
| --- | --- |

| PROSJEKTDATA | Type Prosjekt | Distrikt Grant | Totalt Budsjett | Kr. 95.000,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosjekt START / SLUTT | 2014/2015 | Samlet TRF bidrag | 5207,- |
|  | Framdrifts-/Slutt rapport | Framdrifts rapport | Samlet DDF/distriktsmidler |  |
|  | Norge |  |
|  | Rotary Distrikt | 2305 |
|  | Primær Klubb | Volda Rotaryklubb |
|  | Samarbeidsorganisasjon | Lokalt næringsliv |  |  |

Kortfattet Prosjektsammendrag

Volda Rotaryklubb tenkjer seg to gapahukar i denne omgang, kvar av dei vil ha skråtak med torvtekke. Gapahukane vil ha ei frontopning på 5 m breidde og 2,5 m høgde, og bakveggen vil vere 3,5 m brei og 2 m høg. Vidare vil det vere ei takflate med 0,5 m fall bakover. Reisverket vil vere grindbygg, og klubben har fått den kjende grindbyggar, Kåre Løvoll,  til å hjelpe oss med prosjektet og ha ansvaret for den fagmessige utføringa basert på gamal grindbyggtradisjon.

Bakgrunn og hovedidé

Volda Rotaryklubb  ynskjer å gå vidare med tilrettelegging for fleire turmål, samtidig som klubben legg vekt på å bygge i tradisjonell grindebygg-stil. Taktekkinga vil vere torv. Gapahukane vil bli lagt fint i harmoni med naturen og lett tilgjengeleg for folk flest.

Rotarianeres medvirkning

Mellom 30 og 40 av klubben sine medlemar vil delta i byggearbeidet og å stelle til arealet rundt.

Effekt og hensikt

Auke samhaldet i klubben, der ein arbeidar med prosjekt som alle klubbmedlemar kan samlast om.

Prosjektet er også ein del av klubben sin strategi vedrørande omdømebygging.

Økonomi

| Budsjett | NOK |
| --- | --- |
| Innkjøp utstyr, frakt | Kr. 95.000,- |
| Tekst |  |
| Samlet kostnadsbudsjett | Kr. 95.000,- |
| Egenkapital fra primære klubber, netto |  |
| Egenkapital andre klubber |  |
| Tilskudd Distrikt (DDF, etc) |  |
| Tilskudd Rotary Grants | Kr. 5.207,- |
| Samlet finansiering | Kr. 95.000,- |
| Stipulert verdi av egeninnsats fra klubbene, ikke medtatt i regnskap, 375 t a 200,- | Kr. 75.000,- |

Øvrig informasjon, lenker

Materiale for reisverket er kjøpt inn og klargjort for byggestart.

Grunna den snøfattige vinteren er dugnadsarbeidet godt i gang.

Revidering av dette oppsettet vil skje i juni.